竞争性磋商文件

项目名称：南京工业职业技术学院项目管理平台建设项目

项目编号：FW2019049X

南京工业职业技术学院

2019年6月5日

- 总 目 录

- 第一章    采购邀请…………………

- 第二章    磋商须知……………

- 第三章    合同条款及格式…………………

- 第四章    项目需求…………………………

- 第五章    评审方法和评审标准……………

- 第六章    磋商响应文件格式………………

# 第一章 采购邀请

南京工业职业技术学院就其所需的项目管理平台建设项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、采购项目名称及编号

项目名称：南京工业职业技术学院学院项目平管理台建设项目

项目编号：FW2019049X

二、采购项目简要说明及预算金额

项目管理平台需要与现有协同办公系统融合，最大程度的利用已有的学校部门人员结构和相关资源，快速实现项目管理。具体的要求如下：

- 不需增购冗余的管理软件，不需掌握不同软件的操作方法。

- 一站式操作处理，工作集中，不再分散到不同的系统中。

- 各种信息数据与资源集中且共享，不需手工传导与汇总。

- 软件功能完全适应学校发展的需要，且能随时更新与进化。

- 业务管理系统集中，维护更加容易，费用自然降低。

项目管理平台还可以作为一个单独的系统发布和使用，以体现其可复制、可推广性。

本项目总预算人民币19.8万元整，超预算报价作无效报价。

三、合格磋商供应商资格要求

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　2、2018年度的财务报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明；
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　  本项目　不接受　联合体参与磋商（接受/不接受）；

四、磋商响应文件接收截止时间和地点

（一）响应文件接收时间：2019年6月18日09:00-09:30 ，逾期送达将作无效响应处理；

（二）响应文件接收截止时间：2019年6月18日09:30 ；

（三）响应文件接收地点：南京工业职业技术学院仙林校区行政楼205室；

（四）磋商响应文件接收人： 唐老师；

五、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2019年6月18日 09:30后；

（二）响应文件开启及磋商地点：南京工业职业技术学院仙林校区行政楼205室；

六、本次磋商采购联系事项

陈老师 电话025-85864054

唐老师025-85864066，85864212,85464013传真：025-85864030

自行踏勘联系人：陈老师 ，联系电话：025-85864054

七、本次磋商响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：2份

八、本次磋商保证金要求：

本次磋商保证金金额为人民币5000元整。（支票或现金）

九、其他说明事项：

（一）本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

## 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如

何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

6.1磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4未成交供应商的磋商保证金，将在规定的磋商有效期期满后五天内自行处理退还手续，不计利息。

6.5成交候选供应商的磋商保证金，如转为履约保证金的，在履约结束后予以退还，不计利息。

6.6下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

（2）为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购人将组织磋商开始仪式，仪式由采购人主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购人确定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不符合磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形；

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商。

6.1.4恶意竞争，磋商小组认为供应商的最终总报价明显低于其他通过审查供应商的最终报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应该要求其在磋商现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理，不得进入评审。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，评审得分最高的为成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.2质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均需签字并加盖单位公章）。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.4质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

2.5对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在收到参加谈判供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1成交供应商在收到成交通知书后，如无另行规定，成交供应商的磋商保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定，并没收其磋商保证金。

## 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京工业职业技术学院         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：      。

1.2 服务期限：      。

1.3 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳的投标保证金直接转为履约保证金。

（乙方交纳人民币伍仟元作为本合同的履约保证金）

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期 贰 年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：_合同签订之日起1个月内交货_。

9.2交付方式：__甲方指定方式_。

9.3交付地点：__甲方指定方式_。

十、合同款支付

10.1付款方式：签订合同并通过验收后，乙方需将10%尾款汇至甲方指定账号后，由甲方支付合同总价的100%，同时无息退还乙方的履约保证金；自验收合格一年后支付合同10%尾款。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，

可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据磋商文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关

质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；磋商文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延

长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方

各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 第四章 项目需求

# 建设目标

在“十三五”规划、高水平院校建设、双特高、国家双创基地等发展背景下，学校的持续发展离不开发展战略的推进与目标的达成。在学校发展战略与目标制定完成后，需要通过具体的项目和任务的落地来实现。项目计划类似于行动线路图，是指挥和协调组织活动的工作文件，需要清楚地通知员工做什么、何时做、由谁做、何处做以及如何做等问题，任务是对计划的落地与执行。学校不同岗位的人员，对项目计划和任务的落地执行有不同的关注度，依托项目管理平台，可以对各项目和任务的落地过程进行实时的监控和预警，可以有效合理地实现资源的调度配置，提高管理决策的科学性，最终为学校发展战略和目标的达成提供有效的信息化平台支撑。

# 建设要求

项目管理平台需要与现有协同办公系统融合，最大程度的利用已有的学校部门人员结构和相关资源，快速实现项目管理。具体的要求如下：

- 不需增购冗余的管理软件，不需掌握不同软件的操作方法。

- 一站式操作处理，工作集中，不再分散到不同的系统中。

- 各种信息数据与资源集中且共享，不需手工传导与汇总。

- 软件功能完全适应学校发展的需要，且能随时更新与进化。

- 业务管理系统集中，维护更加容易，费用自然降低。

项目管理平台还可以作为一个单独的系统发布和使用，以体现其可复制、可推广性。

## 全局性和整体性原则

在把握全局性的基础上，从学校整体信息化建设的角度出发，充分考虑信息化建设的需求，使系统实现全局信息资源（硬件、软件、网络和数据）的共享，使系统能真正地发挥在工作中的作用。

## 成熟性和先进性原则

系统建设要尽可能采用较成熟的技术、方法、软件、硬件和网络平台，确保系统成熟与可靠，同时兼顾先进性。使系统在满足全局性与整体性要求的同时，能够适应未来技术发展和需求的变化，使系统能够可持续发展。

## 标准化和开放性原则

系统的建设要严格按照国家、地方和行业的有关标准与规范，如公文标准、数据分层与编码、数据质量与元数据标准等，并适当考虑与国际接轨。在没有标准与规范的情况下，要参照国家、地方和行业的相关标准与规范，制订相应的标准与规范。系统的分析、设计、实现和测试要严格按照软件工程标准和规范，并尽可能采用开放技术和国内主流产品，以确保系统符合国际上各种开放标准。

## 实用性和灵活性原则

系统开发“以人为本”，充分考虑学校各项业务活动的实际需要，贴近用户的需求与习惯做法，做到功能强大、界面友好和美观、操作简单、使用灵活，系统所有Logo等标识图标均为学校标识，公司名称、Logo等所有标识不可出现在系统中。充分实现信息资源的共享，方便领导办公，减少工作人员的工作量（如文字录入工作量），实现各项业务办理的计算机协同工作环境，使工作人员办理业务过程中能方便地获得所需的信息。支持应用层的快速开发和灵活部署，能够较完善地适应未来机构调整、工作调整所导致的应用系统开发的困难。

系统围绕“用户为中心”的原则进行设计开发。充分考虑高职院校应用特色，参考实际用户的办公、管理、个人喜好和交流等复杂需求。针对不同类型用户的需要，真正有效地解决用户实际工作中的问题。此外系统还支持多种方式访问系统，为用户方便快捷地处理办公事务提供了帮助。

## 可维护性和扩展性原则

为了确保系统的可持续发展，系统应具有较强的可维护性和扩展性。当机构调整、人事变动、业务内容与流程变更时，能方便地进行系统流程和功能的调整，以适应系统需求变化；系统能够方便地进行管理与维护，软、硬件的升级不影响正常运作，系统功能、结构以及数据库可方便地扩展。

## 安全性和保密性原则

保证网络环境下数据的安全，防止病毒入侵、非法访问、恶意更改毁坏，采取完备的数据保护和备份机制。为了防止非授权用户的非法入侵和授权用户的越权使用，系统须进行各种级别的权限控制，并具备审核功能，自动记录用户访问的情况和操作过程，以备日后查询。

## 稳定性和高性能原则

在系统设计、开发和应用时，须从系统结构、技术措施、软硬件平台、技术服务和维护响应能力等方面综合考虑，确保系统较高的性能，如在网络环境下对系统多用户并发操作要具有较高的稳定性和响应速度，综合考虑确保系统应用中最低的故障率，确保系统的稳定性。本系统的设计将在尽可能减少投资的情况下，从系统结构、网络结构、技术措施、设备选型等方面综合考虑，以确保系统稳定可用。

# 整体技术要求

## 系统稳定性要求

保持不间断稳定运行，须支撑南京工业职业技术学院PC用户使用（不限制用户注册数）页面响应时间不超过1秒，同时请求同一个中等复杂度的事务时，响应时间不超过3秒。

系统须提供7×24小时的连续运行，平均年故时间小于1天，平均故障修复时间小于4小时，提供应急响应的预案。

## 系统架构要求

系统须基于Spring开发框架，遵循JavaEE的标准规范，采用JAVA语言设计开发，须引入Groovy、Rest、Erlang、Html5、CSS3等多种先进技术；

在架构方面须采用MVC编程模式进行分层设计，须满足标准定义、分散关注、松散耦合、逻辑复用的设计要求；在数据持久方面，须采用基于JDBC轻量级的对象封装的Hibernate框架实现数据对象关系映射，可以应用于任何符合JDBC标准的数据访问场景，支持主流关系型数据库。系统采用SOA架构建设，可以根据需求通过网络对松散耦合的粗粒度应用组件进行分布式部署、组合和使用。PC端采用B/S结构，服务器部署在本地，通过常用浏览器即可访问系统；移动终端需同时支持Android和ios两种语言（paid、智能手机等）开展移动办公。

考虑和学校其他系统的集成，要求系统的开发平台兼容性强，本系统要求采用java平台开发。

## 系统安全性要求

系统须从网络层、应用层、数据层三个方面进行安全管控。网络层支持VPN加密访问；应用层采用SSL传输加密、HTTPS加密、IP访问控制等多种措施；数据层采用双机热备、远程访问限制等安全策略。

支持多种身份验证模式，用户名密码认证、IP地址限制、证书身份认证、U-key、AD认证整合等。多种应用系统采用统一的一次身份认证进行登陆。

可以监控所有的文件流传流程，实时掌握流转状态；可控的电子文档：系统设有撤回、退回、特送、委托等功能保证文件每时每刻的办理状态都是可控的；完备的日志系统：系统具有完整的电子流转日志及安全日志系统。

支持系统定时自动备份技术，保证系统的稳定性，一旦发生异常情况，能够将系统状态尽快恢复到系统正常的状态。

系统及数据安全：系统源代码无SQL注入、跨站脚本、弱口令等常见安全漏洞，能够应对暴力破解口令等攻击；系统本地化部署，支持内外网隔离部署，所有数据采用加密方式存储，具有方便快捷的数据备份机制和数据恢复能力。

系统具备科学、合理、严密的数据库备份及还原功能，在数据安全性方面要有完善的解决方案。

系统须具有IP安全控制功能，能够设置一定IP地址段范围内的机器访问，系统对不在IP地址范围内的无法登陆系统。

提供系统的操作日志，具有审计功能，具有独立的审计管理员，系统管理员不能删除操作日志。

## 系统支撑环境及性能要求

采用B/S架构，系统和中间件支持主流浏览器，包括IE8及以上版本及360、火狐、chrome等。支持市面主流office产品,包括Office（2010及以上版本）和WPS，同时免费支持维护期内出现的新主流浏览器和office产品的兼容升级。

支持目前Java主流开发语言和平台技术，基于分布式计算技术进行系统架构设计和系统开发，系统采用多层架构的体系结构，须充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力。

基于多种数据库运行，须支持mysql、SQL Server、Oracle等数据库，支持Excel的导入和导出。

支持Windows或者Linux操作系统部署。

支持多种主流应用服务中间件。

采用成熟工作流专利技术。

具有对操作系统、数据库、中间件之间的匹配调优能力。

系统流程表单设计须采用自主知识产权的表单流程设计器，无码进行表单、流程、统计查询等功能设计，简单易用。

## 系统集成扩展要求

### 扩展性要求

系统设计应考虑与学校其他业务系统的集成开放性，满足学校已有系统和未来建设系统对接的包容性。

系统应采用业内领先的开发技术，保障系统在长时间内可维护，可个性化开发。同时平台本身也需具备零代码业务模块搭建功能，易于平台业务功能的个性化建设与扩展。该平台必须免费开放标准二次开发规范和接口，并提供开发工具，支持与异构系统等进行人员、页面、数据和流程等信息的全面集成。

### 系统接口要求

项目管理平台需提供系统中全功能模块的标准接口，所提供接口需符合标准性、通用性以及规范性，根据学校应用系统建设规划与使用场景，协同平台接口应具备如下功能：

（1）组织模型接口

提供组织模型接口，与其它系统（如数据中心、人事系统等）进行组织模型同步。同步内容包含对单位人员、部门、岗位、职称、职务等基础信息进行创建、修改、删除、启用/停用。

该接口应是双向同步接口，即可将其它系统中的组织人员信息同步到项目管理平台中，也可将项目管理平台中的组织人员信息推送至其他系统中。

支持利用该接口实现组织模型同步，与第三方应用集成和单点登录。

（2）门户集成

协同平台需支持以下几种集成方式：页签集成（将第三方系统作为协同的一个页签，点击以后单点登录，进入第三方系统的指定页面）、扩展菜单集成、栏目集成、页面集成。

实现协同系统待办栏目功能，可将新闻、公告、待办任务和事件等信息发布到第三系统，即协同中的公共信息发布到组织外网。

也可将第三方系统集成至协同系统页面和信息，实现组织信息统一展现。

（3）文档导出接口

与第三方系统集成（如档案系统等），将项目管理平台中的信息（如邮箱、公文、新闻、公告等信息）导出为XML或者PDF或Office文档再导入进第三方的系统归档保存；并通过此文档接口，也可以将项目管理平台中的公共信息（新闻、公告、任务、事件等）发布到学校前置门户中。

实现项目管理平台中的信息归档到第三方系统，实现协同信息集中存储管理。

（4）消息集成接口

为第三方系统提供两种方式可以给协同用户发送消息，远程：调用Web Service，使用消息服务发送消息；本地：开发插件，使用消息组件接口发送。

当第三方系统需要接收协同平台消息时，可以使用消息展现通道。

提供标准化短信集成，并提供短信二次开发接口（SDK），支持与特定的短信运营平台集成，实现消息回调，打开链接。

（5）流程集成

外部系统可以发起协同平台的HTML正文协同和表单协同，按照管理员预先设定的流程和表单模板进行业务流转，并可对发起表单流程进行运行时的监控，提供流程日志。

实现全程业务流程管理，动态监控全平台业务过程。

### 智慧校园接入要求

1．信息标准要求

（1）对于成熟的系统产品，须严格按照“主数据规则”和“代码规范”进行修改完善，以确保学校数据中心及各系统数据共享和交换的一致性；对于学校订制开发的系统，除了严格遵从“主数据规则”和“代码规范”要求外，数据项的设计须符合“信息标准规范”要求。

（2）系统交付时，须向校方提供完整的数据字典。

2．接口要求

（1）统一身份认证集成：支持cas方式的单点登陆，用户通过统一身份认证平台可以直接访问数据分析与决策支持平台，无需二次登录。

（2）数据上行：数据分析与决策支持平台以中间库方式向数据中心提供业务数据接口。具体上行数据需求以实际调研情况为准。

（3）数据下行：数据中心以中间库的方式提供基础数据接口，数据分析与决策支持平台自主处理同步数据中心提供的数据，实现基础数据与数据中心同步。具体下行数据需求以实际调研情况为准，数据中心均以中间库方式提供接口。

（4）数据分析与决策支持平台支持H5协议规范，支持移动端自适应，各业务功能模块能单独提供认证对接地址用以平台调用封装。

（5）能与学校统一消息通信平台对接，实现单位统一消息平台，通过站内消息、邮件、短信、微信等方式将业务和协作信息实时推送桌面、移动终端等，助力打造实时应用。

注：具体对接业务功能以实际调研情况为准

# 系统功能需求

## 项目管理需求

在“十三五”规划、高水平院校建设、双高、国家双创基地建设背景下，南京工业职业技术学院发展战略和目标制定完成后，最后都会分解成具体的项目和任务落地执行。每年产生多种项目和任务，如教学建设项目、实验室建设项目、科研项目、基建项目、信息化项目、服务项目等，这些项目成为项目立项的依据。

每年年初由学校党政办公室进行本年度各部门项目的发布，发布后各部门收到响应项目进行管理。项目需要按照项目分类、项目产生时间、自然流水号，形成项目编号。项目编号将作为项目管理的唯一标示。项目编号按照学校信息标准规范进行编号。

项目需要管理项目编号、所属任务、任务内容（项目名称）、主要指标、责任校领导、责任人、责任部门、配合部门、时间进度等，具体与学校发展规划、建设方案任务分解表相对应。

计划制定：

学校的项目分解后，各责任部门需根据项目具体情况编制项目执行计划。项目计划支持不同类型项目计划模板的导入，选择相应的计划模板，可以根据项目周期自动生成项目建议计划，如项目阶段、里程碑等，在此基础上可修改为具体的项目计划，完毕后完成才能保证计划的可实行性；验收要点由项目责任部门填写，并经过项目管理部门审核。

项目计划分为：大型项目、中型项目、小型项目。针对每种项目，都有相应的项目计划模板，计划模板主要包含：项目阶段、时间进度、里程碑时间、里程碑任务、主要指标、备注等。计划模板，需对应项目各阶段的验收要点。验收情况主要包含：项目阶段、阶段执行情况反馈、项目调整记录、实际完成时间、实际完成指标、备注等。

- 责任部门发起项目计划

责任人接到项目任务后，需根据项目类型选择计划模板，发起计划时调用预先设置好的项目计划格式模板，计划发起人只用填写相关的字段项即可。

提交发起后，由管理部门或部门分管领导审阅（视操作设置与审批流程的情况）完成后开始执行。执行过程中可以针对计划内容进行添加及修改，不能进行删除。

计划看板：

项目计划完成后，系统可以根据类型选择不同项目的项目计划进行查看，以方便领导和管理部门查看和了解项目计划情况。

计划转日程/任务：

对于系统中计划趋向于指定日期的、临时性/周期性的短时间要完成的，需支持转日程，并同步到手机，通过手机日历系统进行实时提醒。

计划转任务：

项目计划任务系统支持计划直接转成任务。

系统需支持对与自己相关的任务进行全面管理，与自己无关的任务无查看权限。支持对某一条任务进行修改或分解，任务分解过程类似于新建任务。

需支持与任务相关的人员进行任务内部沟通，任务回复、任务汇报。

在任务查看页面、任务搜索结果中，系统可以直接呈现任务状态、人员分工、任务沟通日志与统计结果。

针对计划内容，系统除了转日程提醒外，还需支持应用协同办公系统的消息提醒功能进行提醒，提醒对接学校统一消息通信平台进行消息推送，同时也可在通过PC站内消息和移动端APP提供消息推送。支持对周期性计划设置预警值，计划的执行情况进行预警提醒。

项目透视：

能够更好的帮助学校各级领导查看到某一时间节点、某一类别的项目的进度完成情况（如进度条和完成度百分比），并能钻取到项目看板了解每一个项目计划和任务落实的细节情况，项目看板数据实时刷新。

对计划执行过程的数据，系统需提供数据报表功能，展现方式包含空间整体展现，计划完成看板、查询与统计。

相关的管理信息数据、统计图表需要在一个页面中展现，校领导可方便地随时查看相关内容，并且不同的校领导关注点不同所看到的内容也不同。

比如：

（1）宏观查看项目执行情况：

各年度、一级类别、项目名称、完成情况、预警情况。

点项目跳转只目标管理页面：

（2）校领导可以查看每个项目的任务完成情况、团队情况

（3）用户可以在自己的权限范围按照相关条件进行统计分析，计划完成率等等，支持条件筛选。

项目预警：

通过网页端消息、移动端APP、企业微信，支持自动、手动推送滞后、延期项目、任务预警信息。

项目执行：

项目正式执行后，负责部门需在设定的计划阶段内自动发起任务执行反馈提醒，提醒计划发起者对执行情况进行反馈，按照里程碑时间，对本阶段各类计划进行验收情况上报，目标达成及完成情况，主要包含：里程碑完成时间、验收指标、各阶段执行情况反馈、项目调整记录等。

项目任务执行反馈：

开始执行后，当周过程中，可以对项目任务执行情况进行主要指标填写（可以单次或多次，通过流程来设置）。陈述时，发起人说明当前进展的情况，对于已开始或已完成的工作，可在此填写开始日期或完成日期。之后提交，反馈相关人员及有关领导。

项目里程碑和关键交付物：

项目到达计划里程碑节点时，系统需自动发起提醒，通知项目负责人对项目里程碑完成情况进行反馈，必要任务阶段，需要将关键交付物上传附件。

需要对接OA目标管理模块：

系统需实现项目管理平台和OA平台的任务、事件、会议、工作计划进行打通。使项目的计划、任务和OA系统联动，实现项目管理平台和OA平台的任务、事件、会议、工作计划“一张皮”，学校领导、部门领导可以通过OA系统自己工作空间中查看，需要在任务进展中上传附件作为支撑汇报材料。项目是否完成，提供支撑材料，判断是否完成该阶段。

日程管理：

项目产生后，由项目负责人新建任务，分配给项目人员。任务产生，系统需支持自动推送到日程管理。

项目结项：

当项目最后阶段也完成时，需由牵头部门发起《项目结项》，推送至管理部门，管理部门有权限推送至相关部门。

项目结项流程示意图：

相关部门、管理部门根据结项要点与验收标准进行比对，对本项目牵头部门完成情况进行评价。

评价方式，各部门匿名制地选择十颗星进行评价。评价结果汇总至《项目信息表》中。

项目管理平台需支持手机端、Pad端操作。包含项目发起、计划填写、验收填写、项目查询、项目统计等功能。

## 会议议题需求

学校定期开展党委常委会/校长办公会等，会议议题由部门负责人发起，经分管领导审核，流转到会议秘书进行汇总编辑，形成《会议安排表》后，发送给办公室主任进行审核，经校长、书记修改，流转至办公室主任，最终到会议秘书处定稿后，发起会议通知，相关人员参会，形成会议纪要。

议题材料上报：

校办将议题材料上报，经专员审核后，由领导审批。

议题会议通知：

需要上会的议题，可以在系统中发送通知。流程流转至领导审核后，再通知参会人员及列席人员，然后流程回到领导查看参会情况，最后通知发起者（会议秘书）。会议秘书根据开会结果填写议题结果并上传会议材料。

各类会议材料上报单根据会议类型从议题库中选择需要上报材料的议题，上报后的材料会再回写到信息库中；信息库需要以会议类型做分类，每个类型议题库单独为一张查询表，供领导查阅；

会议召开时，可以根据会议议题研究进展情况，通过统一消息通信平台向下一个议题的参加人员推送侯会通知信息，以实现会务的自动流转。

系统可按不同议题类型分类别查询统计。

系统需根据会议内容产生督办事务，则系统生成一份督办任务，由督办人员跟进承办事务的过程，并生成相应的督办列表，设定开始时间、结束时间、督办人员等。

对需要立项审核的会议决议。如会议议定事项。由督办人发起立项审批，经督查督办分管领导、主要领导审批通过后，给予立项。

督办部门负责人收到督办通知单后，对在职权范围内的督办事项进行审核，并给出审核意见，需审核的选择发送至领导，领导给出审核意见后，返回给督办部门或督办人员。

负责部门填写《决议督办事项报告单》，汇报任务开展情况。

## 领导日程需求

系统需要创建一个《校领导日程档案表》，校领导日程安排，可以由校领导本人填写或办公室秘书代为填写。将领导日程汇总至日程档案表中，授权给不同层级的教职工查看。

系统可以由校领导创建日程或者办公室秘书创建。不同校领导可以分类查询对应日程。可形成日程统计汇总统计查询，供个人及相应权限的人员查看对应日程。

系统首页中支持定制领导日程栏目，主页面可直接提供校领导直观展现。

# 实施要求

## 进度要求

投标人要根据项目的需求、范围以及投入本项目的实施力量给出详细的时间进度安排和相应的资源安排。需要充分考虑系统维持正常运行、用户测试、测试、维护培训等风险因素，保证系统上线推广。

## 项目实施要求

本次招标的内容包含全部功能模块，项目实施必须遵循以下要求：

项目实施要结合学校的实际，拟定详细的实施计划：要结合学校实际情况，制定详细的需求分析、测试、模拟运行、培训、上线计划及时间安排。承诺在合同规定的时间内上线及上线系统的平稳。

免费提供培训：培训对象为系统管理员、管理人员、操作员。系统管理人员培训内容为系统相关的维护及开发等技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关的管理思想；操作员为系统的操作培训。培训时间应贯穿于项目实施至系统验收全过程。

项目实施后至系统验收前，须经学校对系统进行二次确认。

## 质保及售后服务要求

对于系统发生故障时，投标人现场响应时间为3小时，在学校规定的时间内处理解决问题，提供7天×24小时不间断的电话技术支持服务。

系统升级、技术维护、故障处理均通过远程操作，系统提供大量跟踪日志功能，帮助维护人员远程处理操作失误和系统故障。

## 培训要求

中标供应商应向采购人免费提供相关软件环境使用维护的现场技术培训，包括相关系统软件、应用软件的操作培训课程。

下述有关培训的内容(包括但不限于)：

- 培训人员与人数

- 培训的详细课程

- 培训方式

- 培训教材安排

## 验收标准

验收组织:按照学校对信息化项目验收的规定组织验收。验收结果双方主管人员签字认可，存档留作验收时参考。

验收标准:验收标准以采购人确认的软件需求、系统规范和程序规范为依据，从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性及系统文档、规范及注释说明等方面，按模块逐系统组织验收。

系统实用性:项目验收最关键的指标，检查系统是否符合当前业务的需要，特别是业务流的整体性和数据流的一致性，并前瞻性提供未来业务接口。

系统稳定性:硬件环境的稳定性、软件运行异常处理和正常运行情况。

系统可维护性:含服务器系统平台管理与维护、操作系统管理与维护、应用系统软件管理与维护、数据库管理与维护以及数据库备份、应用系统备份，灾难事件处理与解决实施方案等。

系统文档:验收文档是否齐全、规范、准确、详细，主要的文档包括：需求分析报告，设计报告，测试报告，数据字典结构文档、系统部署和发布报告，软件用户使用手册，系统维护方案和操作文档等。

系统灵活性:系统是否方便客户进行维护；系统是否在先进性的基础上具备未来升级和可扩充性；公司应提供相关源代码，便于学校技术人员能根据今后的实际需要，自行完成报表、接口及部分功能修改。

系统可操作性:界面是否友好；是否实现傻瓜化操作和智能化数据检索功能。

系统安全性:是否有完善的安全机制保证系统的安全性，加密措施、相关认证、数据库安全防范。

系统交付:供应商按照计算机软件工程规范国家标准分阶段提交相应文档。

系统交付包括但不限于如下交付内容：

供应商提供相关图表、完整软硬件安装、操作、使用、测试、控制和维护手册。

质保期或工期: 质保期贰年，工期1个月。

付款方式; 签订合同并通过验收后，乙方需将10%尾款汇至甲方指定账号后，由甲方支付合同总价的100%，同时无息退还乙方的履约保证金；自验收合格一年后支付合同10%尾款。

## 第五章 评审方法和评审标准

#### 一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 二、评标标准

| 序号 | 项目及 编号 | 基础分值 | 评分标准 | 所在 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务及技术分 | 60 | （1）原厂商提供有效期内的ISO9001质量管理证书（2分）、具有CMMI3级及以上资质 （2分）、提供信用评级机构出具的信用评级报告AAA级及以上的（2分）（提供证书复印件）（0-6分） |  |
|  |  |  | （2）原厂商提供与本项目类似的OA建设案例：985/211院校案例，每提供一个得2分；本项最多得10分（提供2014年1月1日-至今所签订的合同复印件，要求必须提供与最终用户签订的合同）（0-10分） |  |
|  |  |  | （3）投标原厂商具有本地化服务能力，公司注册地、分公司注册地或售后服务机构在南京市的得6分。（提供营业执照或租房证明等有效证明文件的复印件，加盖公章）（0-6分） |  |
|  |  |  | （4）投标人具有成熟的协同办公软件产品，每提供以下一个省级行业协会颁发的自有的软件产品证书或者国家版权局颁发的著作权证书的（复印件加盖公章，原件备查,所有著作权及产品登记证取得时间均为本项目招标公告发布之日前取得），每1个证书得1分，本项最高得4分。 1、协同管理软件2、报表工具软件3、应用定制平台4、表单设计软件 |  |
|  |  |  | （5）投标人技术上具有一定的先进性和独创性，在以下功能点提供此项技术国家发明专利或专利处于国家知识产权局实质审查的有效的证明材料的，每个专利可得3分，本项最高得9分，未提供专利不得分。（提供证书复印件，原件备查） ①关于自由流程及固定流程技术 通过此项关键技术，提高员工内部协作：实现普通人可以快速的布置和组织工作，并在执行过程中可以自由改变流程结构，大大提升学校员工的工作效率，降低了人员投入成本，具有实用性。 ②关于具有业务管理模块搭建技术 通过此项关键技术，可快速、零代码实现轻量级业务建模，实现合同管理、项目管理等业务模块，具有适用范围广和灵活性强等特点，同时还可以降低业务管理成本。 ③关于支持系统文件在线浏览技术 通过此项关键技术，根据用户需求，在线浏览经处理后的所述文件，供用户在线预览。 |  |
|  |  |  | （6）根据投标人提供的详细、全面、切实可行的项目实施方案、服务方案、培训方案、对第三方异构系统给出了详细的技术解决方案、项目结束后的交接及验收方案进行比较打分。优得20-25分，良得15-19分，中得10-14分，差或未提供得0分。（0-25分） |  |
| 2 | 价格分 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 |  |
| 3 | 总分 |  | 100分 |  |

## 第六章  响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格、资信证明文件

二、磋商响应函

三、磋商响应报价表

四、明细报价表

五、方案

六、相关资质证书

七、供应商认为需要提供的其他资料

一、资格、资信证明文件

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）。

文件2  2018年度财务报告（复印件，成立不满一年不需提供）。

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（书面声明，格式自拟）。

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5  法人授权书及授权人身份证复印件。

文件6  磋商响应函（原件）。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就              号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切

与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：   年   月   日

（备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章）

二、磋商响应函

致：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊

不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、

有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒

绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保

证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并

保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章）

三、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 总价报价 |  |
| --- | --- |

法定代表人（或授权代表）签字或签章:

日期：         年   月   日