竞争性磋商文件

项目名称：南京工业职业技术大学信息化项目咨询管理服务项目

项目编号：FW2021088X

南京工业职业技术大学

2021年12月

- 总 目 录

- 第一章    采购邀请…………………

- 第二章    磋商须知……………

- 第三章    合同条款及格式…………………

- 第四章    项目需求…………………………

- 第五章    评审方法和评审标准……………

- 第六章    磋商响应文件格式………………

# 第一章 采购邀请

南京工业职业技术大学决定就其所需的信息化项目咨询管理服务项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加竞争性磋商。

一、采购项目名称及编号

项目名称：信息化项目咨询管理服务项目

项目编号：FW2021080X

二、采购项目简要说明及预算金额

1. 简要说明：为我校仙林校区、天堂校区提供信息化项目现场监督管理及技术咨询服务，服务期一年。

2. 本项目总预算人民币25万元整，超预算报价作无效报价。

三、合格磋商供应商资格要求

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商为自然人的，提供其身份证明；

2. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 提供2020年度财务报告；

4. 参加本次磋商活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

本项目　不接受　联合体参与磋商（接受/不接受）。

四、磋商响应文件接收截止时间和地点

1. 响应文件接收时间：2021年 1 月11日上午09:30前，逾期送达将作无效响应处理；

2. 响应文件接收截止时间：2021年 1 月 11 日上午09:30（北京时间）；

3. 响应文件接收地点：南京工业职业技术大学仙林校区行政楼201室（南京市仙林大学城羊山北路1号）；

4. 磋商响应文件接收人：纪老师；

五、磋商响应文件开启信息

1. 响应文件开启时间：2021年 1月11日上午09:30后；

2. 响应文件开启及磋商地点：南京工业职业技术大学仙林校区行政楼201室；

六、本次磋商采购联系事项

招标中心联系人：纪老师  025-85864066

项目负责人：张老师    电话：13655179965

七、本次磋商响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本：3份

八、本次磋商保证金要求：

本次询价收取5000（伍仟元整）磋商保证金，保证金必须在报价文件接受截止时间之前，以参与供应商的名称，按磋商文件规定的金额，以银行电汇、网银转账的形式（其他形式一律拒绝）缴纳到指定账户（需在汇款的附言中注明“项目名称”及汇款用途）。磋商保证金的汇款凭证必须随报价文件一并递交，未按要求提交磋商保证金的，按无效响应处理。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术大学；

开户行：交通银行南京城北支行

账号：83200066030180101000065

九、其他说明事项：

（1）本磋商文件中斜体下划线加粗部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

（2）因疫情防控需要，外来人员入校需扫码登记个人信息，经校内联系人确认、联系部门领导审批及保卫处登记备案后入校。

具体流程见网址：http://news.niit.edu.cn/75/b6/c4004a30134/page.htm。（校内联系人手机号码：纪老师13952062623）

## 第二章  磋商须知

（参加磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1. 适用范围

1.1 本磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2. 项目采购方式

本次采购采取磋商的方式。

3. 合格的磋商供应商

3.1 满足本磋商文件“采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4. 参加磋商费用

4.1 参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1. 磋商响应文件份数和签署

1.1 磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2. 响应文件编制要求

2.1 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3. 参加磋商供应商资格的文件证明

3.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3 磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4. 磋商响应报价表

4.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5. 项目需求响应方案

5.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6. 磋商保证金

6.1 磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

6.2 参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3 在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4 未成交供应商的磋商保证金，将在规定的磋商期满后自行办理退还手续，不计利息。

6.5 成交候选供应商的磋商保证金，如转为履约保证金的，在履约结束后予以退还，不计利息。

6.6 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商开始后撤回其响应文件；

（2）为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三、响应文件的递交

1. 响应文件的密封和标记

1.1 磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2 密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3 如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应处理。

2. 响应文件开启时间

2.1 采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2 采购人可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3. 迟交的响应文件

采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

4. 响应文件的修改和撤回

4.1 磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2 磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5. 磋商响应有效期

磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

四、磋商与评审

1. 磋商仪式

1.1 采购人将组织磋商开始仪式，仪式由采购人主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加。

2. 磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购人确定。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4. 评审过程的澄清、说明和更正

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2 接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5. 对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2 在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不符合磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形；

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6. 磋商程序及评审方法和标准

6.1 磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商。

6.1.4 恶意竞争，磋商小组认为供应商的最终总报价明显低于其他通过审查供应商的最终报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应该要求其在磋商现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理，不得进入评审。

6.2 评审方法和标准

6.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

五、成交

1. 确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，评审得分最高的为成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2. 质疑处理

2.1 磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.2 质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均需签字并加盖单位公章）。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.4 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

2.5 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在收到参加谈判供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1. 签订合同

1.l 成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2. 履约保证金

2.1 成交供应商在收到成交通知书后，如无另行规定，成交供应商的磋商保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定，并没收其磋商保证金。

## 第三章  合同主要条款及格式

甲方（招标人）：

乙方（投标人）：

招标编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照 项目名称（招标编号：   ） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）人承诺，甲方向乙方购置相关服务，双方同意以下内容。

第一条　服务内容

1、乙方所提供的服务必须与采购文件和承诺相一致。

服务内容：对项目前期调研、招投标咨询、施工阶段及保修阶段全过程监理，对工程进行投资、进度、质量、变更四控制和网络安全监督、合同、信息管理及组织协调服务现场各方关系。

服务时限：合同签订后360日历日。

服务方式：全过程驻场。（服务周期内在项目实施期间安排不少于一名服务工程师驻场参加项目从立项到验收的全过程项目管理工作）

2、如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏，乙方应无条件更正，而不得向甲方另外收取服务费，并就因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任，若因甲方原因造成工作的延误，将由甲方承担相应的损失。赔偿以采购文件所载明的该项服务内容对应的服务费为限。

3、乙方的服务承诺：

（1）乙方接到甲方通过电话、信函传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于采购文件所列服务的请求后，在两个有效工作日内给予响应并提供服务。若乙方未予以响应，视为乙方认可甲方要求，乙方必须按照请求执行。

（2）乙方提供给甲方的服务，必须按照采购文件以及国家、行业规定的标准进行。

第二条　服务费及支付方式

1、服务费总金额为       元，大写               （人民币）。固定总价，不予调整。

2、本合同约定服务费仅包含采购文件中列明的工作。如果甲方要求扩大项目范围，或因甲方改变已经议定的项目内容导致乙方需重复进行项目步骤，对于增加工作部分，双方应及时协商，无论服务费是否发生变更，均需签署《项目变更补充合同》作为依据。

注：年度工作中甲方要求乙方管理的单项项目的个数增减不在调整范围内。

3、甲乙双方一致同意项目服务费按阶段以人民币形式支付。每阶段末，甲方将在验收确认该阶段服务完成合格，并且乙方发出该阶段工作的服务费账单及正式有效的税务发票后10个工作日内，向乙方支付约定的服务费。

4、阶段付款的比例及时间约定如下：

最终服务价格为固定总价：大写           （小写：     ），无论所管理服务对象项目发生变更，价格不予调整。

5、具体的付款方式：

合同签订生效20个工作日支付项目合同额的30%预付款，项目实施至2022年6月30日前后且满足本条第2项约定条件的，支付合同额的40%，本次服务周期到期后支付余款。

6、有关发票方面的任何问题，甲方应在收到发票后及时书面通知乙方，乙方应及时作出解释或解决问题，以使甲方能按时付款。

7、乙方将自行承担项目实施范围内合理的差旅费用。

8、乙方同意免除项目杂费。

第三条　合同的变更、终止与转让

1、按《中华人民共和国政府采购法》规定，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将本合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

4、乙方逾期未完成约定义务超过日，甲方有权单方解除本合同。

5、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第四条违约责任

1、乙方应提供符合本合同约定和行业规范及惯例的专业化服务，如果达不到甲方的要求，乙方应立即更换人员或改进方法，以达到甲方要求。乙方如因服务错误、失误等原因导致甲方解除合同，乙方应承担全部责任外，还应退还甲方全部服务费。

2、乙方如果未按本合同约定的服务内容和方式履行合同项下义务，则甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。同时，甲方有权决定是否继续履行合同。如果甲方解除合同，则乙方应退还全部服务费并承担由此而给甲方造成的损失。

3、乙方逾期完成服务的，乙方应按本合同约定服务费总金额每日1‰比例向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除；逾期超过约定日期15个工作日不能完成服务的，甲方可解除本合同。

4、乙方因逾期完成服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定服务费总金额10%比例的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第五条　争议处理

甲乙双方如对本合同约定条款的理解存在歧义或在本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不能解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第六条不可抗力

1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同项下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第七条其他

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方负责人协商后达成书面补充协议，补充协议具备与本合同同等法律效力。

2、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章后生效。

第八条　签订本合同依据

1、甲方发出的采购文件、中标（成交）通知书；

2、乙方提供的投标（响应）文件；

3、投标承诺书。

第九条　本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份。

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（公章）南京工业职业技术大学 地址：南京市栖霞区羊山北路1号 法定代表人（或授权代表）： 开户银行：建设银行南京汉中路支行 账号：32050159404400000365 税号：12320000426090824D 联系电话：025-85864184 年 月 日 | 乙方（公章） 地址： 法定代表人（或授权代表）： 开户银行： 账号： 税号： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

## 第四章 项目需求

一、项目概况

2021-2022南京工业职业技术大学相关智能化/信息化项目工程目前已经陆续准备招标及准备实施,包含仙林及天堂两个校区同步实施的多个独立的智能化及信息化项目工程，现有的项目咨询管理服务即将到期，需要专业第三方公司对两地校区项目提供项目现场监督管理及技术咨询服务。

委托人委托管理的项目（以下简称“项目”）概况如下：

（1）项目名称：南京工业职业技术大学信息化项目咨询管理服务（2022年1月-2022年12月）

（2）建设地点：南京市栖霞区仙林大学城羊山北路1号、南京市秦淮区军农路14号

（3）工期要求：约360天（自项目合同签订之日开始360天）

（4）委托管理范围：对项目前期调研、招投标咨询、施工阶段及保修阶段全过程监理，对工程进行投资、进度、质量、变更四控制和网络安全监督、合同、信息管理及组织协调服务现场各方关系。

二、项目管理要求

本次要求对2021-2022年度学校信息化所有项目及各工程进行全过程驻场项目管理。

本项目要求服务商按照建设目标和要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的技术方案、实施方案、设备和系统购置、安装调试、系统测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

项目供应商需有从事大型信息化项目的管理经验，项目组人员具有政府采购及招标文件制作、投标及合同评审经验，在项目的进度掌控和细节的协调方面，有着丰富的经验，具备较强的总体集成能力。在高校行业信息化项目的建设应具有十足能力，并本地化快速响应的支撑机构和充足的本地化保障力量。

供应商需指派专门的专业技术人员负责对本项目进行全程驻场管理，保证项目实施过程中的规范操作，维护业主的合法权益。提供项目实施过程中的全部文档和支持。管理团队对整个项目进行综合管理、质量控制、设备验收、系统测试、文档管理、系统维护等进行有效协同监督管理，与业主方共同控制每个项目的执行进度。

（1）项目组成员及工作职责

项目组组成人员专业搭配合理，成员均拥有信息系统监理工程师资格证书，总监具有教育行业智能化、信息化监理经验。

由于本次项目种类包含了智能化基础工程（含基础环境改造和部分装饰、装潢）、网络工程、软件工程等，项目服务覆盖了从立项至验收的生命周期过程，要求供应商提供成员有相应建筑工程、网络工程、项目管理、招投标及政府采购相关技术资格证书。

工作职责：

1、自中标后，总监需参与并指导每个项目前期工作包含并不限于现场勘察、方案咨询、招标文件编制、审查、政府采购质疑及投诉答复等工作及全过程高校业务技术支持。项目实施期间，做好全程监理工作，项目实施期间随喊随到（包括随时在规定时间内参加业主组织的网络视频会议）。项目组需指定一名成员全过程常驻本项目（每周5天），除法定节假日外，其他时间无故不得离开本项目所在地（结合疫情管控需要，驻场人员离开南京必须提前通知学校，返回后进行相应核酸检测后方可入校）。项目试运行后，可按照业主方需求随时到项目所在地处理相关工作。

2、按项目情况定期组织项目建设单位、承建单位召开工程例会（含网络视频会议），及时发现工程质量、进度中存在的问题，并及时向业主方汇报。工程例会后形成工作例会纪要，准确记录工程例会内容和业主方的要求。

3、项目组成人员应熟知高校业务、系统集成等业务及技术应用知识，针对项目集成、开发招、投标文件、项目合同、建设过程、验收中可能存在的未能实现的功能、未按有关标准进行施工的情况及时通过监理报告的形式汇报至业主方，并督促项目承建单位及时整改。

三、项目管理范围

项目前期招投标咨询、参与项目的实施建设过程，全过程参与各项目技术方案讨论、招标文件审查、政府采购质疑、投诉的处理、技术支持、现场勘察、设备验收、系统集成，系统软件（含中间件）安装调试，系统集成测试，培训，试运行和系统验收，系统移交，相关各类项目会议的组织、记录，项目文档、起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进、改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等，协助业主完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。

四、项目咨询管理服务内容

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

1、项目组织及技术总体方案的咨询服务

主要审核和确认项目的立项意向材料、招标文件、合同、投标文件、总体设计方案、关键技术方案、组织和实施方、项目进度计划计划、质量保证计划、质量控制体系、源代码管理方案、测试计划并出具专项咨询意见及建议。

2、项目质量控制

主要对技术方案、设备到货、设备安装、系统集成的质量、应用培训质量等进行控制和审核。

3、项目进度控制

主要审核承建单位的进度分解计划，对项目实施进度进行实时跟踪，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；当工期目标严重偏离时，及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位采取措施。

4、项目投资控制

协助优化项目实施中的设计方案，确保投资控制在合理、性价比高的范围内。

5、项目合同管理

跟踪检查合同的执行情况，对合同工期的延误和延期、合同变更、索赔等相关事宜进行审核确认。

6、信息管理/项目文档管理

对项目相关的会议纪要、项目周报、项目各类实施技术文档、阶段性项目总结等技术文档进行整理和审核。

7、经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

8、项目安全的管理

确保项目整个施工、实施过程达到国家安全规范要求。（包含网络安全建设及等保备案、测评等）

9、项目知识产权的管理

负责项目建设过程中所产生成果的知识产权进行保护；负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不出现违反知识产权的行为。

五、其他要求

1、管理服务大纲:要求供应商提供合理先进的服务大纲、实施服务机构、监理人员、监理设备，监理范围、内容及重点监理分析及应对措施。

2、人员及周期要求

要求拟投入人员总监理工程师1人、专业监理工程师不低于1人，全过程驻场服务人员1人，现场驻场周期为合同签订后360日历日。

在监理周期内要求驻场服务人员与项目实施同步作息，总监及专业监理工程师随叫随到，有项目实施时阶段的节假日及晚间能正常实施监理（不另行支付费用），食宿自理。

3、报价要求及付款

（1）本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内一般不予调整。如发生让利、漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

（2）投标人报价是根据招标文件所确定的管理服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。

（3）合同签订生效20个工作日支付项目合同额的30%预付款，项目实施至2022年6月30日后支付合同额的40%，本次服务周期到期后支付余款。

4、现场管理要求

（1）供应商应充分考虑监理人员的组成，确保总监及其他现场监理人员随叫随到，每次现场服务不少于4小时，每有一次缺席或单次服务时间不足扣除2000元/人/次；驻场服务人员每周不少于5天。定期召开工程例会，每缺少一次工程例会交甲方违约金2000元，在支付监理进度费时扣除。信息化管理部门将每天将对驻场人员进行考勤制度，缺勤一次将扣除1000元，如因监理人员缺勤累计超过10次业主有权终止合同，因以上原因造成项目损失将追究监理人责任

（2）经过中标后通过考察的总监、专业监理人员以及驻场服务人员不得变更，确因客观或特殊情况需变更的应征得业主书面同意并一次性扣除合同总额的20%。

（3）所有资料及结算审核交付业主方后，视为完成监理工作。

（4）为确保对现场监理人员的管理，监理人中标公示期结束后需将本次投标的人员资格证书原件提交信息化建设与管理处保管至本项目结束，提交后业主将对总监及驻场监理进行为期二周的考核，考核通过后方可签订合同。

（针对以上所有内容请供应商提供承诺书并加盖公章）

## 第五章 评审方法和评审标准

1. 评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2． 综合评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 投标报价 | 采用低费率优先法计算，即满足招标文件要求且投标费率最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准费率/投标费率)×20（小数点保留两位） | 20 |
| 2 | 服务方案 评分标准（40分） | 服务大纲（25） | 服务大纲：内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强得9分；内容较齐全、结构较完整、重点较突出、符合规范、针对性较强得6分；内容一般、结构一般、针对性一般得3分；内容不够齐全、结构不够完整、重点不突出、针对性不强得1分。 服务大纲：质量、进度、投资、安全文明控制及合同与信息管理等方案针对性强，要点明确、措施得当得9分；方案针对性较强，要点较明确、措施较得当得6分；方案针对性一般，要点一般、措施一般得3分；方案针对性不强，要点不够明确、措施不够得当得1分。 服务大纲：科学、全面、合理、管理理念先进，能完全满足招标人对本项目工作的要求为优，得7分；监理大纲较为方案科学、比较全面、基本合理，基本可以满足招标人对本项目工作的要求为一般，得4分；监理大纲混乱、有缺漏、安排不合理为差，得1分。 不提供监理大纲不得分。 | 25 |
|  |  | 技术答辩（15） | 现场答辩介绍，对高校信息化项目和咨询业务理解深入描述南工职大咨询管理项目开展过程，并现场回答评委质询问题。项目总监对项目工作、业务理解深刻，对项目进行中有可能遇到的问题有应对措施，回答提问思路清晰，语义明确为优，得15分； 项目总监对项目工作、业务理解比较透彻，对项目进行中有可能遇到的问题有良好的应对，回答提问思路比较清晰、明确为一般，得10分； 项目总监对项目工作、业务理解不深刻，对项目进行中有可能遇到的问题没有良好的应对，回答提问思路不清晰为差，得5分； （答辩时提供总监随身携带社保证明及身份证原件查验） 非项目总监本人参加答辩最高不超过7分。 | 15 |
| 3 | 投标人综合实力及项目管理机构评分标准 （满分40分） | 服务企业管理经验（14） | 2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有信息化建设咨询服务业绩的（非监理），有一个得2分，最高得6分。 2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目监理服务业绩的（智慧校园、标准化考场、智慧场馆、智慧教室、机房或数据中心、网络安全、无线覆盖、一卡通、人脸识别等），有一个得1分，最高8分。 （以上合同不重复计分。提供合同复印件，如合同本身关键内容无法证明需提供建设单位信息化部门盖章的业绩证明） | 14 |
|  |  | 总监及团队成员资历（26分） 提供证书人员均需同时提供供应商为其缴纳的近6个月社保证明 | 拟派总监具备软件工程或电子信息工程类高级职称以上（含高级职称），得6分，中级职称得3分，没有或不符合要求的不得分。（必须为国家职称评审系列，考试培训类不得分） （提供总监理工程师的总监理工程师职称证书复印件加盖公章） | 6 |
|  |  |  | 拟派总监具备《信息系统项目管理师》高级证书，得6分，《信息系统集成项目管理师》中级证书，得3分，没有或不符合要求的不得分。 注：投标文件中提供总监理工程师的相关证书复印件，否则，评委会不予计分。 注：总监相关证书不可重复计分 | 6 |
|  |  |  | 拟派总监具有类似总监业绩，有一个得2分，最高8分。提交业绩证明材料。 | 8 |
|  |  |  | 团队成员具有建筑工程监理工程师、政府采购评审专家、网络工程师、软件工程师的有一个得2分；总分6分。需提供相关证书的复印件。（单人不可以累积） | 6 |

## 第六章  响应文件的组成和格式

磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格、资信证明文件

二、磋商响应报价表及明细报价

三、建设方案及服务承诺

四、相关资质证书

五、项目团队清单及资质文件

六、业绩

七、供应商认为需要提供的其他资料

一、资格、资信证明文件

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供复印件）。

文件2  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供原件加盖公章）。

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（书面声明加盖公章，格式自拟）。

文件4  参加本次磋商活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺书加盖公章，格式自拟）。

文件5   2020年度财务报告（复印件并加盖公章）。

文件6  法人授权书及授权人身份证复印件。

文件7  磋商响应函（原件）。

### 附件一：                     授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就              号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切

与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：   年   月   日

（备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章）

附件二：

磋商响应函

致：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊

不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、

有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒

绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保

证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并

保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章）

附件三：

磋商响应报价表

- 项目名称：

- 项目编号：

响应方名称：_____________________________

| 报价名称 | 服务期 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 投标总价（元） |  |  |
| 投标总价（元）（大写） |  |  |

响应方授权代表签字：_______________________

响应方（公章）：____________________________

日期：   年    月    日

附件四：

报价明细表

（严格按照第四章进行明细报价）

项目名称：                                            项目编号：

| 产品、服务名称 | 品牌/规格/型号/产地 | 数量 | 单价 | 单项合计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |

备注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。
（2）如果单价与总价不符，以单价为准，并修正总价。投标方对每种货物或服务只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。

响应方授权代表签字：

响应方（公章）:

日期：         年      月     日

附件五：

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：          。

承诺人名称（公章）：

日期 ：

附件六：

实施方案及服务承诺

附件七：

项目负责人情况表

（可以根据投标方的实际情况进行更改）

| 姓 名 |  | 出生年月 |  | 文化程度 |  | 毕业时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校和专业 |  | 从事本类项目工作年限 |  | 联系方式 |  | 聘任时间 |  |
| 职业资格 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历： 主要管理服务项目： 主要工作特点： 主要工作业绩： 胜任本项目负责人的理由： |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应方应将项目负责人资历情况填写完整并附相关证明材料。

拟投入本项目的主要人员情况表

（可以根据投标方的实际情况进行更改）

| 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职务 | 专业资格证书 | 主要资历﹑经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供拟投入本项目的人员情况，包括主要负责人资历、资格证明文件等；投标方应将项目负责人、拟投入本项目的主要人员资历情况填写完整并附相关证明材料。

附件八

产品技术参数响应及偏离表

| - 序号 | - 货物名称 | - 招标要求 | - 投标响应情况及承诺说明 | - 符合/正偏离/负偏离 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备注：“招标要求”栏按照本招标文件“第三章 采购项目需求数量及技术要求”顺序逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置。

附件九

商务条款响应及偏离表

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标响应情况及承诺说明 | - 符合/正偏离/负偏离 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |