货物询价采购函

尊敬的供应商：

我校以询价方式确定双创大楼场地平整及渣土内倒项目成交供应商，现将有关事项说明如下:

- 项目概况：

- 工程概况

（1）项目名称：南京工业职业技术学院双创大楼场地平整及渣土内倒工程

（2）施工内容：场地平整、土方内倒并按规定要求堆放（从双创大楼运施工现场运至校内东南角场地，按规定堆放，具体要求以现场勘查为准）。

（3）土方外运工程量：约13000m3

（4）工期要求：4日历天（不含因发包人原因、不可抗力、突发事件、重大活动及政府相关规定造成的停工。尽量在今年五一放假期间连续作业，不影响学校正常的工作和学习）

- 最高限价：19.9万元。

- 投标人资质要求：发包方认可的具备一定建筑垃圾、土方运输能力的单位。

- 投标报价：参考发包人委托的专业机构测量结果以及发包人的内倒要求，投标人现场踏勘或自行测量后一次报价包死，学校不再额外支付。

- 勘察现场：投标人在开标前应勘察现场，勘查时间2019年4月25日上午10:00；勘查地点：近学校东门双创大楼建设场地。勘察现场时双方需明确作业要求，签订备忘录（附表二）。发包人不接受未经勘察、未签订备忘录的单位投标。踏勘现场联系人及联系方式：杨工13813907632。

- 付款方式：工程结束、验收合格且经审计后一次性付清工程款，承包人需开具等额正规有效的税务发票。

- 其他需要说明的问题

（1）投标人应该尽量减少作业给学校生活和管理带来的影响，每天作业完成后，应对作业场地进行清扫，满足环保等部门对扬尘污染的管控要求，并对人行道、电缆管线井、相关绿地植物进行保护，上述内容及措施若产生费用，由投标人自行考虑并计入报价。

（2）投标人应满足发包人对渣土堆放区域的位置、高度、坡面曲度等方面的要求，以上要求在投标人现场勘察时予以明确，并在报价文件中响应。

二、其他

1、被询价供应商于2019年4月27日08：30前，将报价文件一式三份（密封）及投标保证金人民币壹仟元送至中山东路532-2号南工院金蝶大学科技园A1幢5楼会议室，投标保证金的交纳形式为汇款、有效银行本票、银行汇票、现金等。报价文件包括：营业执照复印件，法人授权委托书，受托人身份证复印件，经基建处确认的备忘录，渣土堆放区域的位置、高度、坡面曲度等方面的施工组织设计，供应商报价函（见附表一）

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2、报价有效期为报价截止后30天。

3、增值税、营业税等相关税费及拆装费、运输费、装配、校准、调试的费用均包括在报价中，供应商报价函按附表一格式填报、签字和盖章。如供应商未按照以上要求递交报价文件，询价小组将视同无效报价予以作废。

4、经评审的最低价中标。

五、联系人及联系电话

杨老师  13813907632       唐老师025-85864066，85864212,85464013

传真：025-85864030

南京工业职业技术学院招标中心

2019年4月22日

供应商报价函

附表一

致：南京工业职业技术学院：

本公司已经收到贵校       采购项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本项目总价报价为（大写）                                    。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和报价文件作为合同的组成部分；

- 服务承诺：

- 工期：

四、付款方式：

授权委托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）

年   月   日

备忘录

附表二

我单位于2019年4月    日委派         同志到南京工业职业技术学院双创大楼建设场地进行了勘察。参考甲方提供的土方量测量结果，我方对堆土进行了目测以及再次实际测量，对工程情况包括堆土土方运输量大小、运输路线、施工时间、工程控制价格、最终的堆土状态、运输道路的防尘保洁，以及人行道电缆沟的保护、绿化植被的恢复措施等要求有了明确的了解。

我方经过慎重考虑，决定参与甲方此项工程的询价。我们承诺，我方具备甲方对参与工程所需的一切资质及能力，完全能够响应甲方对工程的提出的一切要求，按时保质保量完成任务。

单位公章：

授权代表签字：

南京工业职业技术学院基建处签章：

2019年04 月 日